**Pārskats par Zemgales plānošanas reģiona DI plānā iekļauto**

**sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides**

**finansējuma un laika grafika progresu uz 2022. gada 1. jūliju**\*

(Informācija publicēšanai Zemgales plānošanas reģiona tīmekļa vietnē)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pašvaldība** | **Kopējās** plānotās SBSP infrastruktūras izmaksas (EUR) | SBSP infrastruktūras **attiecināmās** izmaksas (EUR), t.sk.: | | | | | | | **Neattiecināmās izmaksas (EUR)** | **Infrastruktūras izveides datums** |
| **KOPĀ** | 9.3.1.1.pasākuma finansējums (EUR), t.sk.: | | | | | Pašvaldības ieguldītais papildu finansējums |
| **KOPĀ** | ERAF | Pašvaldības budžets | Valsts budžeta dotācija pašvaldībai | Valsts budžets |
| 1 | 2=3+10 | 3=4+9 | 4=5+6+7+8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Aizkraukles novads | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pārtraukts |
| Aknīstes novads | 875 094,63 | 875 094,63 | **520 199,16** | **374 879,03** | **41 869,14** | **13 956,28** | 89 494,71 | **354 895,47** | 0,00 | 30.06.2022. |
| Auces novads | 12 585,00 | 12 585,00 | 12 585,00 | 10 697,25 | 1 415,82 | 471,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Bauskas novads | **3 979 682,82** | **3 809 078,61** | **1 284 309,02** | **975 026,47** | **115 619,16** | **38 539,72** | **155 123,67** | **2 524 769,59** | **170 604,21** | **31.12.2023.** |
| Dobeles novads | 1 034 507,00 | 1 034 507,00 | 959 860,32 | 801 678,87 | 104 469,41 | 34 823,14 | 18 888,90 | 74 646,68 | 0,00 | 31.12.2022. |
| Iecavas novads | **1 799 336,80** | **1 339 046,03** | 571 982,85 | 451 975,95 | 55 881,77 | 18 627,26 | 45 497,87 | **767 063,18** | **460 290,77** | **31.12.2023.** |
| Jelgavas pilsēta | **5 129 211,24** | 2 733 411,91 | 2 334 574,99 | 1 908 505,35 | 243 859,75 | 81 286,59 | 100 923,30 | 398 836,92 | **2 395 799,33** | **30.06.2023.** |
| Jelgavas novads | 1 508 810,10 | 1 270 136,41 | 999 604,12 | 786 468,46 | 109 238,50 | 32 642,51 | 71 254,65 | 270 532,29 | 238 673,69 | Pabeigts |
| Jēkabpils pilsēta | 1 763 057,85 | 1 433 790,48 | 1 239 832,55 | 1 016 954,91 | 130 348,32 | 43 449,43 | 49 079,89 | 193 957,93 | 329 267,37 | **31.12.2023.** |
| Neretas novads | 103 270,55 | 103 270,55 | 103 270,55 | 87 779,97 | 10 843,41 | 4 647,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Ozolnieku novads | 139 112,00 | 139 112,00 | 139 112,00 | 118 245,20 | 16 693,44 | 4 173,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Pļaviņu novads | 115 243,51 | 115 243,51 | 115 243,51 | 97 956,98 | 12 964,90 | 4 321,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts\*\* |
| Rundāles novads | 59 804,19 | 59 804,19 | 59 804,19 | 50 833,56 | 6 727,98 | 2 242,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pabeigts |
| Salas novads | 1 471 639,68 | 1 025 730,17 | 709 070,59 | 515 646,09 | 58 223,50 | 19 407,84 | 115 793,16 | 316 659,58 | 445 909,51 | 13.07.2023. |
| Vecumnieku novads | **370 148,89** | **231 969,65** | **228 291,43** | **172 539,03** | **20 353,83** | **6 796,71** | **28 601,86** | **3 678,22** | 138 179,24 | **Pabeigts** |
| **Nesadalītais 9.3.1.1. pasākuma finansējums\*\*\*** | **340 708,73** | **340 708,73** | **340 708,73** | **286 147,13** | **37 474,60** | **12 491,53** | **4 595,47** | **0,00** | **0,00** |  |
| **KOPĀ** | **18 702 212,99** | **14 523 488,87** | **9 618 449,01** | **7 655 334,25** | **965 983,53** | **317 877,75** | **679 253,48** | **4 905 039,86** | **4 178 724,12** |  |

\*Informācija par finansējuma progresu balstīta uz KP VIS datiem 2022. gada 1. jūlijā. Informācija par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides gala termiņiem balstīta uz projektos (tai skaitā arī līdz 2022. gada 1. jūlijam ierosinātajos projekta grozījumos) norādīto informāciju par projekta īstenošanas beigu termiņu. Izmaiņas pašvaldības sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides finansējumā un izveides datumā izceltas **Bold**.

\*\* Noslēguma maksājuma pieprasījums izskatīšanā/ apturēts.

\*\*\* 9.3.1.1. pasākuma finansējuma daļa, no kuras atteicās Aizkraukles pašvaldība. Pašvaldības budžeta un valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums norādīts indikatīvi.