APSTIPRINĀTS

ZPRAP 15.12.2015., lēm. Nr. 150 .,prot. Nr. 31 .

Pārskats par “Zemgales reģiona Rīcības plāna enerģētikā 2012.–2020. gadam” ieviešanu 2014.gadā

2015

saturs

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI....................................................................................................................................3

IEVADS............................................................................................................................................................................4

Rīcības plānā sasniedzamie mērķi un uzdevumi	5

Rīcības plānā ieteiktie pasākumi AER jomā....................................................................................................7

Rīcības plānā ieteiktie pasākumi EE jomā.....................................................................................................10

Rīcības plāna īstenošanas rezultātu novērtējums	13

SECINĀJUMI	19

# Izmantotie saīsinājumi

| AER | Atjaunojamie energoresursi |
| --- | --- |
| CO2 | Oglekļa dioksīds |
| EE | Energoefektivitāte |
| ES | Eiropas Savienība |
| ETS | Emisiju tirdzniecības sistēma |
| LASA | Latvijas atkritumu apsaimniekotāju asociācija |
| LIZ | Lauksaimniecībā izmantojamās zemes |
| MVU | Mazais vidējais uzņēmums |
| PJ | Enerģijas mērvienība starptautiskajā mērvienību sistēmā(1 000 000 000 000 000 J = 1 PJ (petadžouls). |
| PPP | Publiskā privātā partnerība |
| SEAP | Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns/ Sustainable Energy Action Plan |
| SEG | Siltumnīcas efektu izraisošās gāzes (CO2) |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums |
| ZPR | Zemgales Plānošanas reģions |
| ZREA | ZREA Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra |

# IEVADS

„Zemgales reģiona rīcības plāns enerģētikā 2012.-2020.g.”(Rīcības plāns) izstrādāts saskaņā ar starptautiska Interreg IVC projekta „EU2020 Going Local” metodoloģiju.

Rīcības plāna mērķis ir veicināt Eiropas Savienības 2020 mērķu sasniegšanu, t.i., līdz 2020. gadam vismaz par 20% samazināt CO2 emisijas, ko panāk par 20% paaugstinot energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražojot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20).

Saskaņā ar Direktīvas 2009/28/EK I pielikuma A daļu Latvijas vispārējais mērķis, ko paredz rīcības plāna projekts1, ir palielināt no atjaunojamiem energoresursiem (turpmāk - AER) saražotās enerģijas īpatsvaru no 32,6% 2005.gadā līdz 40% 2020.gadā bruto enerģijas galapatēriņā.

Zemgales reģiona Rīcības plāns ietver projekta ietvaros noteiktos divus galvenos darba virzienus enerģētikā -energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu, tajos iesaistīto pušu analīzi, esošās situācijas analīzi problēmu un to risinājumu formā, ieteiktos pasākumus mērķu sasniegšanai un konkrētus enerģētikas projektus.

Rīcības plāns izstrādāts Zemgales Plānošanas reģiona vadībā, sadarbojoties ar biedrību „Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA), un tas uzskatāms par Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna Zemgales reģionam (SEAP), kurā definēta bāzes situācija enerģētikā Zemgalē uz 2009.gadu, turpinājumu.

Šajā pārskatā kontroles rādītāji ir papildināti ar jaunākajiem pieejamajiem datiem,  izmantojot kvalitatīvo Attīstības programmas izvērtēšanu. Sasniegto rezultātu apkopojums veidots, balstoties uz Zemgales pašvaldību atbildīgo speciālistu un Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras sniegto informāciju.

# RĪCĪBAS PLĀNĀ sasniedzamie mērķi un uzdevumi

2009. gadā stājās spēkā2 Eiropas Savienības klimata un enerģētikas tiesību aktu kopums, kas izvirzīja vērienīgus mērķus klimata un enerģētikas politikā, kuri jāsasniedz līdz 2020. gadam:

• jāsamazina SEG emisiju daudzums vismaz par 20% no 1990. gada līmeņa, t.i.:

- Elektrostacijām, katlumājām un energoietilpīgām rūpniecības nozarēm, kuras piedalās Emisiju Tirdzniecības sistēmā (ETS), emisiju daudzums līdz 2020. gadam jāsamazina par 21% no 2005. gadalīmeņa;

- Pārējām nozarēm, kas nav iekļautas ETS (transports, izņemot aviāciju, kuru ETS iekļaus 2012. gadā), mājsaimniecības, pakalpojumi, mazā rūpniecība, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana utt.) jeb ne-ETS sektorā izmešu daudzums līdz 2020. gadam jāsamazina par 10% no 2005. gada līmeņa.

Latvijai

• 2020.gadā 40% no kopējā gala enerģijas patēriņa jānodrošina no AER3 (2009. gadā sasniegti 34,3% un 2010. gadā – 32,5%).

• Uzlabojot energoefektivitāti, enerģijas patēriņš jāsamazina par 20% no prognozētajiem 2020.gada rādītājiem.

Zemgales reģiona teritorija (10 733 km2) atrodas Latvijas dienvidu un dienvidaustrumu daļā. Tā pamatā ir bijušā Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas un Jēkabpils rajona apvidi, kuri kopš 2009. gadā pabeigtās administratīvi teritoriālās reformas ir apvienoti 22 administratīvās vienības – 20 novados un divās pilsētās.

Aprēķināts4, ka bāzes gadā - 2009. g. Zemgales teritorijā CO2 izmešu daudzums bija 287 786 tonnas. Lai sasniegtu ES mērķus 20/20/20, CO2 izmešu daudzums līdz 2020.gadam Zemgales reģionā būtu jāsamazina par vismaz 57 557 tonnām.

Ņemot vērā, ka lielāko tūlītējo enerģijas ietaupījumu un CO2 samazinājumu var sniegt energoefektivitāte, it īpaši dzīvojamās ēkās, kas patērē 69% no kopējā siltumenerģijas patēriņa5 un transporta pasākumi nedotu tik ievērojamu ieguldījumu enerģētikas bilancē, Zemgales reģions šī Rīcības plāna enerģētikā ietvaros ir noteicis 2 galvenos darba virzienus, kas varētu sniegt lielāko ieguldījumu ES 202020 mērķu sasniegšanā Zemgales reģionā:

1. Atjaunojamā enerģija

2. Energoefektivitātes pasākumi

Atbilstoši Latvijas virzībai un turpinot Zemgales Ilgtspējīgas Enerģētikas Rīcības Plānā (SEAP) noteikto, izvirzīti 3 galvenie mērķi:

1. Līdz 2020.gadam palielināt atjaunojamās enerģijas un īpatsvaru energoapgādē līdz 40%.

2. Līdz 2020.gadam par 20% paaugstināt energoefektivitāti.

3. Ieviest vismaz 10 iniciatīvas reģionālā līmenī šo mērķu sasniegšanai.

# RĪCĪBAS PLĀNĀ IETEIKTIE PASĀKUMI aer JOMĀ

1. Reģionālie pasākumi/iniciatīvas

1.1. Pasākumi Rīcības plāna ieviešanai un plāna izpildes koordinācija un uzraudzība:

- Darbs nacionālā līmenī priekšnoteikumu radīšanai

- Darbs reģionālā līmenī pasākumu koordinēšanai.

- Plāna izpildes uzraudzība.

1.2. Informētības veicināšana par AER, par jaunākajām tehnoloģijām, ieguvumiem. piemēram, par alternatīvo resursu izmantošanu, individuālie apkures risinājumi, ātraudzīgās koku sugas u.c. tehnoloģijām, atbalsts enerģētikas aģentūrām šo funkciju veikšanai.

1.3. Atbalsts plānošanas reģioniem, enerģētikas aģentūrām enerģētikas plānošanai reģionālā līmenī, monitorings, datu bāzes uzturēšanai, datu vākšanai par AER potenciālu:

- Zemgales lauksaimniecisko resursu izmantošanai

- Esošo AER efektivitātes novērtējums (mazie HES, biomasas ražotnes u.c.)

- Nākotnes resursu plānošana.

1.4. Zaļā transporta, tai skaitā elektromobiļu, velotransporta u.c. ieviešanas veicināšana un zaļā transporta infrastruktūras izbūves veicināšana.

1.5. Mājsaimniecību iesaistīšana enerģijas ražošanas tirgū.

1.6. Pašvaldību plānošanas dokumentos paredzēt enerģētikas sadaļu – AER, EE, transports u.c.

1.7. Pilotprojekti AER tehnoloģiju izmantošanā, pilotprojektu pieredzes popularizēšana un pārnese.

1.8. Zaļā iepirkuma kritēriju popularizēšana un pielietošana pašvaldībās un to iestādēs.

2. Vispārējie pasākumi AER jomā:

2.1. Atbalsts alternatīvo risinājumu izmantošanai siltumenerģijas un elektroenerģijas ieguvē solārā enerģija, zemes siltuma, ģeotermālo ūdeņu u.c.

2.2. Atbalsts viedās energosistēmas ar divpusējiem skaitītājiem izveidošanai nelielu AER izmantošanas gadījumos

2.3. Atbalsts komersantu un pētniecības institūciju/universitāšu partnerības veidošanai ES finansētajos un citos investīciju projektos, lai valstī attīstītos energoefektīvi un uz zaļo izaugsmi balstīti uzņēmumi.

2.4. Atbalsts enerģijas gala lietotāju motivācijai un izglītošanai energoefektivitātes jautājumos.

2.5. Likumdošanas un nodokļu politikas izmaiņas, lai atbalstītu atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu enerģētikā.

3. Pasākumi AER jomā pa resursu grupām:

3.1. Koksnes biomasa:

3.1.1. Atbalsts esošo katlu māju rekonstrukcijai pārejot uz AER ;

3.1.2. Atbalsts jaunu koģenerācijas staciju izbūvei, kas kā kurināmo izmantos AER (biogāze, koksnes u.c. biomasa -dzīvojamo māju apkurei, ražotnēm u.c.);

3.1.3. Atbalsts siltuma enerģijas izmantošanai no koģenerācijas stacijām: ražošanai (piem., siltumnīcas), sadzīves pakalpojumiem (piem., veļas mājas, pirtis), aktīvās atpūtas kompleksiem ( piem.,

baseini, tenisa korti, sporta zāles);

3.1.4. Atbalsts profesionālo zināšanu apgūšanai enerģētiskās koksnes sagatavošanā un izmantošanā visos līmeņos, pilnvērtīgai reģionālā energosektora attīstībai;

3.1.5. Atbalsts kopuzņēmumu veidošanai ar stabilu un pilnu enerģētikas ciklu (AER ieguve, enerģijas ģenerēšana un piegāde gala patērētājam) starp koksnes resursu īpašniekiem, ģenerējošo jaudu īpašniekiem un lielāko jaudu patērētajiem.

3.2. Ģeotermālie ūdeņi:

3.2.1. Atbalsts ģeotermālo ūdeņu izpētes veikšanai, projekta ekonomiskā pamatojuma izstrādei, pilotprojekta realizācijai;

3.2.2. Atbalsts tehnoloģiju uzstādīšanai, kas siltuma piegādei izmantos ģeotermālos ūdeņus;

3.3. Vēja un saules enerģija

3.3.1. Atbalsts saules kolektoru un paneļu uzstādīšanai siltuma un siltā ūdens ražošanai publiskās ēkās (priekšroka dodama ēkām , kur ir lielāks siltā ūdens patēriņš - sporta zāles, peldbaseins, slimnīcas, bērnudārzi u.c.);

3.3.2. Atbalsts saules kolektoru un paneļu uzstādīšanai siltuma un siltā ūdens ražošanai privātās ēkās;

3.3.3. Atbalsts vēja ģeneratoru uzstādīšanai;

3.4. Lauksaimniecības biomasa

3.4.1. Atbalsts esošo salmu tehnoloģiju pilnveidošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei;

3.4.2. Atbalsts jaunu koģenerācijas staciju izbūvei, kas kā kurināmo izmantos AER (biogāze no lauksaimniecības biomasas, lopkopības atkritumi u.c.);

3.4.3. Atbalsts izpētes, tehniski ekonomiskā pamatojuma, tehniskā projekta izstrādei enerģijas ražošanai no lauksaimniecības biomasas;

3.5. Atkritumu pārstrāde enerģijā

3.5.1. Atbalsts biogāzes ražotņu izveidei (lauksaimniecības biomasa, lopkopības atkritumi, notekūdeņu attīrīšanas ietaišu dūņas)

# RĪCĪBAS PLĀNĀ IETEIKTIE PASĀKUMI EE JOMĀ

1. Reģionālie pasākumi:

1.1. Pasākumi Rīcības plāna ieviešanai un plāna izpildes koordinācija un uzraudzība:

- Darbs nacionālā līmenī priekšnoteikumu radīšanai, reģiona pašvaldību enerģijas projektu

atbalstīšanai finansējumam nacionālā līmenī, reģiona interešu pārstāvība energoefektivitātes

jomā;

- Reģionālās iniciatīvas, darbs reģionālā līmenī pasākumu koordinēšanai;

- Plāna izpildes uzraudzība.

1.2. Informatīvie un izglītojošie pasākumi Zemgales reģionā par energoefektivitāti - galalietotājiem un ēku uzturētājiem, konsultatīvie pakalpojumi, rosināšana kontrolēt elektroenerģijas lietošanas patēriņa efektivitāti mājsaimniecībās un publiskajās ēkās

1.3. Enerģētikas, tai skaitā energoefektivitātes pasākumu, plānošana reģionālā līmenī un monitorings - datu bāzes uzturēšana, enerģētikas plānošanas dokumentu, enerģētikas projektu izstrāde un atbalsts projektu izstrādātājiem Zemgales reģionā, energoauditu izstrāde.

1.4. Daudzdzīvokļu ēku energoefektīvas renovācijas popularizēšana un veicināšana Zemgales pašvaldībās.

1.5. Pašvaldību plānošanas dokumentos paredzēt enerģētikas sadaļu – AER, EE, transports u.c.

1.6. Pilotprojekti jaunu EE tehnoloģiju izmantošanā, pilotprojektu pieredzes popularizēšana un pārnese. Labāko Eiropas pieredžu pārnese, apmācību un pieredzes pārneses projekti enerģētikā.

2. Vispārējie pasākumi EE

2.1. Atbalsts mācību iestādēm mācību procesa, programmu uzlabošanai būvniecībasspeciālistu sagatavošanā energoefektivitātes jomā, ražošanas procesa energoefektivitātes inženieru sagatavošanā

3. Energoefektivitāte siltuma ražošanā

3.1. Esošo katlu māju rekonstrukcija pārejai uz energoefektīvākām iekārtām un AER, pārveidei uz koģenerācijas stacijām (gan esošo gāzes kaltu māju pāreja uz gāzes koģenerācijām, gan pāreja uz AER);

3.2. Atbalsts jaunu koģenerācijas staciju izbūvei, kas pāriet uz AER (koksnes biomasa u.c.)

3.3. Atbalsts siltuma enerģijas iepirkšanai no AER koģenerācijām;

3.4. Atbalsts siltuma enerģijas izmantošanai no koģenerācijām (apkurei u.c.)

3.5. Atbalsts mikroģenerāciju, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai dzīvojamām mājām, lai nodrošinātu siltumenerģijas ražošanu no AER;

4. EE siltuma pārvadē

4.1. Atbalsts siltumtrašu rekonstrukcijai, renovācijai, jaunu patērētāju, katlu māju pieslēgšanai;

4.2. Dzīvojamo māju siltummezglu un stāvvadu maiņa (projektu pieteicēji – māju apsaimniekotāji);

4.3. Centralizētās apkures atjaunošana lauku apvidos māju grupām.

5. Ēkas un būves

5.1. Pašvaldību sabiedrisko ēku – pagastu pārvalžu, skolu, bērnudārzu, slimnīcu, kultūras namu u.c. renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai;

5.2. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi, atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;

5.3. Atbalsts zema enerģijas patēriņa ēku izbūvei un esošo ēku rekonstrukcijai par zema enerģijas patēriņa ēku;

5.4. Atbalsts individuālo dzīvojamo ēku EE paaugstināšanai kompleksā risinājumā ar AER;

6. Ielu apgaismojums

6.1. Atbalsts ielu apgaismojuma trašu rekonstrukcijai;

6.2. Atbalsts ielu apgaismojuma jaunu trašu izbūvei;

6.3. Atbalsts apgaismojuma infrastruktūras nomaiņai - spuldžu nomaiņai uz energoefektīvākām (LED u.c.) spuldzēm; Latvenergo „ST” tipa, dzelzsbetona un koka balstu nomaiņa uz cinkotiem metāla balstiem u.c.;

6.4. Atbalsts attālinātās vadības sistēmu ieviešanai;

6.5. Atbalsts jaunu, videi draudzīgu, energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanai.

# rĪCĪBAS PLĀNA īstenošanas rezultātu novērtējums

Lai novērtētu programmas mērķu sasniegšanas progresu Zemgales Plānošanas reģions ir sadarbībā ar pašvaldību atbildīgajiem speciālistiem un ZREA ir apkopojis informāciju par veiktajām aktivitātēm uzdevumu izpildei 2014.gadā.

IEVIESTIE PROJEKTI UN PASĀKUMI

ZREA:

2013-2014: Eiropas Mūžizglītības Leonardo da Vinci programmas Cilvēkiem darba tirgū mobilitātes projekts „Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē”

2013-2014:  Eiropas Sociālā Fonda projekts „Zemgales reģionālās enerģētikas aģentūras kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā un līdzdalība inovatīva publiska pakalpojuma – elektromobiļu uzlādes infrastruktūra - izstrādē”

2014:  Zviedrijas valdības finansēts projekts „Baltijas enerģētikas aģentūru tīkla izveide”  (BEAN)

Aizkraukles novada dome:

Aizkrauklē 2014.gadā pabeigtu enerģētikas projektu nav.

Aknīstes novada dome:

1.Tirgus ielas apgaismojuma ierīkošana Aknīstē. Izbūvēts ielas apgaismojums 0,5 km garumā, uzlabota dzīves vides kvalitāte.

2.Siltumapgādes sistēmas vienkāršota rekonstrukcija Aknīstes novada Aknīstes pilsētā. Aknīstes vidusskolai  izbūvēts jauns posms 330 m, nodrošināta centralizēta siltumapgāde; rekonstruētas pilsētas maģistrālās siltumtrases, samazināti siltuma zudumi trasēs.

3.Jumtu nomaiņa dzīvojamajām mājām Aknīstē, Dzirnavu ielā 12, Augšzemes ielā 28.

Iedzīvotājiem uzlaboti dzīves apstākļi, samazināti siltuma zudumi, saglabāts pašvaldības dzīvojamais fonds.

4. Ārstnieciskā korpusa pārbūve par noliktavu, siltinot ēku. (VSIA „Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”).

Auces novada dome:

"Bēnes Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana" /pašvaldības finansējums/ ( nomainīti 2 katli un rekonstruēta siltumapgādes sistēma);

"Vītiņu pagasta PII "Kāpēcīši" energoefektivitātes paaugstināšana" /pašvaldības finansējums/ (nomainīti logi un durvis);

"Ielu apgaismojuma ierīkošana Auces novadā"  /pašvaldības finansējums/ (ierīkots ielu apgaismojums Auces pilsētā atsevišķos ielu posmos, Bēnes un Vītiņu ciemu atsevišķos ielu posmos)

Bauskas novada dome:

1.„Bauskas novada kultūras centru infrastruktūras uzlabošana”, Nr.13-06-LL19-L413205-000015. Skatuves grieztu siltināšana, logu aiļu siltināšana, radiatoru uzstādīšana.

2.Projekts „Pansionāta „Derpele” remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai”, Nr.13-06-LL19-L413101-000009. Pamatu siltināšana 2 m augstumā pa perimetru visai pansionāta ēkai. Tās struktūrvienības "Īslīces veco ļaužu sociālās aprūpes centra" ēkai tiks mainīt jumta segums, siltināti bēniņus un pažobeles, savukārt saimniecības ēkai tiks nomainīts jumts.

3.Projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Bauskas novadā, iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus vieglos pasažieru elektromobiļus” Nr. KPFI-16/27. Divu elektromobīļu iegāde.

Ielu apgaismojuma projekti:

1.	Bauskas pilsēta	Ziedoņu iela

2.	Īslīces pagasts	Liepu iela

3.	Mežotnes pagasts	Centrs

4.	Mežotnes pagasts	Strēlnieki

5.	Gailīšu pagasts	Mežāžu pietura un Pāces pietura

Dobeles novada dome:

1) “Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Dobeles novadā”,

2) “Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana”,

3) “Bikstu pagasta pārvaldes ēkas fasādes siltināšana”,

4) “Jumta renovācija Dobeles Sporta skolai”,

5) SIA “Tenachem”, “Ēku šuvju hermētiķu TENALUX testēšana to marķēšanai ar CE zīmi”,

6) Biedrība “Puķu māja”, “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Puķu ielā 1, Dobelē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”,

7) Biedrība “Jaunbērzes Dārza iela 6”, “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājā Dārza ielā 6, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā”.

Iecavas novada dome:

Iecavas internātskolas ēkas pamatu un bēniņu siltināšana un pamatu drenāža.

Jēkabpils novada dome:

1.	Pašvaldības finansēts projekts “Siltumapgādes sistēmas uzlabošana” – uzstādīts jauns apkures katls Ābeļu pagasta pārvaldē.

2.	Valsts finansēts projekts “0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6102, Zasas pagasts, Jēkabpils novads” – (pasūtītājs AS “Sadales tīkls”, realizē PS „Hanza Group”).

Jelgavas novada dome

1.Projekta ,,Elejas vidusskolas 1.-4.klašu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” KPFI-15.1/76 ietvaros Elejas vidusskolas sākumskolai, Lietuvas ielā 34, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā;

2.Projekta ,,Vilces pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” KPFI-15.1/75 ietvaros Vilces pamatskolai, Vilcē, Vilces pagastā, Jelgavas novadā;

3.Projekta ,,Vircavas vidusskolas ēku energoefektivitātes paaugstināšana”  KPFI-15.1/61 ietvaros;

Lielvircavas pamatskolai, Lielvircavā, Platones pagastā, Jelgavas novadā;

Platones pamatskolai, Platonē, Platones pagastā, Jelgavas novadā;

Vircavas skolai, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā;

4.Projekta „Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/40, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads;

5.Projekta „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/39, „Aizupes pamatskola”, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads;

6.Projekta „Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/43, „Staļģenes skola”, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads;

7.Projekta „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/38, „Jaunlīdumi”, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads

8.Projekta „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr.KPFI-15.2/42,"Lielplatones internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

9.Projekta „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/37; Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads

Pašvaldības finansējums:

Kalnciema pagasta Draudzības ielas 4 un 13 iekšpagalma apgaismojuma izbūve

“Par āra apgaismojuma izbūvi, rekonstrukciju un apkalpošanu Lielplatones pagasta pārvaldē Jelgavas novadā''

Kokneses novada dome:

1.Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kokneses novadā, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus, Nr. KPFI-16/51.

2. Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta Zutēnu kapos Nr.13-04-LL20-L413101-000015.

3. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē "Gundega" un Kokneses novada mūzikas skolā Nr.KPFI-15.2/28.

Krustpils novada dome

1.	Energoefektīva ielu apgaismojuma ierīkošana Vīpes ciemā (1.kārta)

2.	KPFI projekts “Vienkāršotās renovācijas būvdarbi kompleksu pasākumu ieviešanai siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krustpils novada Variešu pagasta Variešu sākumskolas ēkā”, projekta nr. KPFI – 15.2/2.

Neretas novada dome

2013. gada 17. decembrī  parakstīts līgums par projekta „Energoefektivitātes uzlabošanu Neretas pirmsskolas izglītības iestādē „ Ziediņš”  Nr. KPFI – 15.2/74 realizāciju.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot energoefektivitāti izglītības iestādē Neretas PII „Ziediņš”.

Lai sasniegtu projekta mērķi, Neretas PII „Ziediņš” tika veikta ēkas vienkāršotā renovācija, veco un neefektīvo čuguna radiatoru nomaiņa pret jauniem radiatoriem ar temperatūras regulēšanas iespēju, uzstādītas iekārtas un sistēmas efektīvai siltuma otrreizējai izmantošanai, kā arī nomainīts esošais apgaismojums pret energoefektīvu LED apgaismojumu.

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji:

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 36199.00 kg

CO2/gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.60 kg CO2/lati

2013. gada 17. decembrī  parakstīts līgums par projekta „ Energoefektivitātes paaugstināšana Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas sporta halles ēkā”, Nr. KPFI – 15.2/72 realizāciju.

Projekta vispārīgais mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus Neretas vidusskolas sporta hallē.

Projekta mērķa sasniegšanai tiks īstenotas šādas aktivitātes:

Ēkas vienkāršotā renovācija;

Novecojušo radiatoru nomaiņa pret jauniem;

Ventilācijas un gaisa rekuperācijas sistēmu uzstādīšana;

Neefektīvo dienas gaismu spuldžu nomaiņa pret LED gaismekļiem.

Projekta īstenošanas termiņš  līdz 2014. gada 30. jūnijam.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji:

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 53753.00 kg CO2/gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0.65 kg CO2/lati

Ozolnieku novada dome

1. KPFI līdzfinansēts projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Ozolnieku novada pašvaldības Teteles pamatskolā”, projekta kopējās izmaksas 277 178,46 eur, t.sk. KPFI finansējums – 75 163,25 eur.

2. SAC „Zemgale” energoefektivitātes paaugstināšana – 199 814,- eur (pašvaldības budžets).

3. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija 5 ielu posmiem par kopējo summu 76 805.21 eur (pašvaldības budžets).

4. Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu mājām (ERAF):

Saules iela 1

Saules iela 7

Saules iela 9

Pļaviņu novada dome:

Nr. KPFI-15.2./206 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Aiviekstes bibliotēkas ēkā pēc adreses ,,Kļavas”, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”.

Nr. KPFI-15.2/205 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu Kultūras nama ēkā Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”.

Nr.15.2/176  „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā ēkā pēc adreses ,,Skola”, Vietalvas pagasts, Pļaviņu novads, uzlabojot ēkas energoefektivitāti”.

Nr. KPFI-16/121 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu Volkswagen E-UP elektromobili Pļaviņu novada vajadzībām”.

Rundāles novada dome:

Projekts Nr.KPFI-15.2/33 „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Pilsrundāles vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienības ēkā”.

Salas novada dome:

“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Salas vidusskolas sporta zālei Nr. KPFI - 15.2/237

Tērvetes novada dome

| Nr.p. k. | Projekta īstenotājs | Projekta nosaukums/ fonds | Projekta galvenās aktivitātes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tērvetes novada dome – Augstkalnes vidusskola | Augstkalnes vidusskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana KPFI | Augstkalnes vidusskolas internāta ēkai veikta fasādes sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa un ventilācijas renovācija |
|  | Tērvetes novada dome | Ielu apgaismojuma izbūve novada ciemos | Izbūvēts un/vai atjaunots ielu apgaismojums 4 novada ciemos 5 objektos |
|  | a/s „Agrofirma Tērvete” | Koģenerācijas stacija ar inženierkomunikācijām Kroņaucē, Tērvetes pagastā | Koģenerācijas stacija ar biogāzes vadu. |
|  | DZĪB „Labrenči” | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana „Labrenčos”, Tērvetē | ēkai veikta fasādes sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa, iekšējo inženiertīklu renovācija |
|  | DZĪB „Austra” | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas siltināšana „Sanatorija -8”, Tērvetē | ēkai veikta fasādes sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa. |

Vecumnieku novada dome

1. "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Misas vidusskolā" Nr. KPFI-15.3/149 projektu īstenoja Vecumnieku novada dome.

2. „Energoefektivitātes uzlabošana Skaistkalnes vidusskolas sākumskolas korpusā” projektu Nr. KPFI-15.2/11 projektu īstenoja Skaistkalnes vidusskola.

3. «Siltumtrašu rekonstrukcija Vecumnieku novada Vecumniekos» ( Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/031) projektu īstenoja SIA “Mūsu saimnieks”.

- SECINĀJUMI

Kopumā vērtējot realizētos projektus Zemgales pašvaldībās, var secināt, ka arvien nozīmīgāku lomu spēlē projekti, kas saistīti ar energoresursu taupīšanu, racionālu izmantošanu, kā arī atjaunojamo energoresursu pielietošana.

Izvērtējot šos projektus, secinām, ka lielākais uzsvars tiek likts uz energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, aiz sevis atstājot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un tā saukto zaļo transportu. Eiropas savienības vecajās dalībvalstīs ir pretēji, bet tam ir savs izskaidrojums – tur infrastruktūra ir sakārtota jau sen, kamēr Austrumeiropas valstīs, tajā skaitā Latvijā, nopietni šim jautājumam pievērsās pēc neatkarības atjaunošanas, bet vēl lielākas finansiālas iespējas radās iestājoties Eiropas Savienībā.

Runājot par Zemgales Plānošanas reģiona turpmāko darbību enerģētikas jomā kā viens no būtiskiem nosacījumiem jāmin darbs pie turpmākas monitoringa sistēmas attīstības, izveidojot datu bāzi ar reģiona realizētajiem un plānotajiem projektiem, jāturpina ieviest Rīcības plāns, kā arī jāintensificē darbs Zemgales enerģētikas koordinācijas darba grupā, kurā piedalās visu 22 pašvaldību deleģēti pārstāvji.

Zemgales Plānošanas reģionam jāturpina sadarbība ar citām institūcijām, kā piemēram VARAM un Ekonomikas ministriju, lai nodrošinātu saiti valdība-pašvaldības.

Liels potenciāls ir sadarbībai ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru, kas jau tagad notiek gan Plānošanas reģiona līmenī, gan ZREA iesaistīto pašvaldību līmenī.

Lai veiksmīgi īstenotu Rīcības plānā minētos uzdevums, turpmāk nepieciešams papildus pievērst uzmanību finansējuma piesaistes iespējām no nacionālajām un ES programmām un fondiem, kā arī sadarbībai ar privāto sektoru.

Izpilddirektors 					V. VEIPS