NORAKSTS

Pielikums

ZPRAP 06.02.2015.

lēmumam Nr.100. prot Nr.20e

| ‘’ Inovatīvi risinājumi meliorācijas un ūdens novadīšanas sistēmu paraugdemonstrējumos” PROJEKTA IDEJAS APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ministrijas struktūrvienība, padotības iestāde, arī atvasināta publiskā persona, un kapitālsabiedrība, | Zemgales Plānošanas reģions |
| 2. | Projekta nosaukums (arī angļu valodā, ja projekta valoda būs angļu valoda) | “FLOW DEMO” ‘’ Inovatīvi risinājumi meliorācijas un ūdens novadīšanas sistēmu paraugdemonstrējumos ’’ |
| 3. | Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi (uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai) | Projekts sagatavots iesniegšanai |
| 4. | Programma/aktivitāte, kurā plānots pieteikt projektu Datumi, no kura līdz kuram projektus var iesniegt programmā | - Programma – Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 - Projekta iesniegšanas termiņš - 09.02.2015. - (Projekta Koncepta iesniegšanas 1.fāze) |
| 5. | Īss projekta ietvaros plānoto darbību apraksts (darbības, pasākumi, arī mērķa grupas) | Projekts atbilst sekojošiem plānošanas dokumentiem: - Reģionālas politikas pamatnostādnes 2013-2019. gadam 2. mērķim “Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā”, 2.1. Rīcības virzienam “Paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un uzlabot uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās”, 2.1.8. uzdevumam “Reģionu un pašvaldību kapacitātes attīstīšana darbā ar uzņēmējiem;” - Izstrādē esošās Zemgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcības plāna 4. prioritātes "Vides un dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība" 1. rīcības virziens "Sekmēt efektīvāku reģiona vides un dabas resursu pārvaldību, tai skaitā nodrošinot piesārņojuma mazināšanu, ilgtspējīgu atkritumu un ūdens apsaimniekošanas sistēmu attīstību un energoefektivitātes pasākumu ieviešanu reģiona pašvaldībās" un 2. rīcības virziens "Saglabāt un atjaunot reģiona bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" Projekta mērķi: Apzināt aktuālās lauku drenāžas sistēmas un izdarīt meliorācijas inventarizāciju Jelgavas un Tērvetes novados, Sekmēt pieredzes apmaiņu aktīvajiem lauksaimniekiem zemju meliorācijā un ūdens plūsmas vadīšanā Latvijā un projekta dalībvalstīs.. Projekta mērķa grupas: - Zemgales reģiona pašvaldības, to teritoriālās plānošanas speciālisti, - Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti. Projektā plānotās aktivitātes: - Projekta vadība un koordinēšana Projekta administrēšana aptver projekta aktivitāšu ieviešanu saskaņā ar plānoto laika grafiku un finanšu vadību. Šī aktivitāte ietver vadības grupu organizēšanu, atskaišu gatavošanu, darba paku (WP) vadītāju sanāksmju rīkošanu, partnerības līgumu slēgšanu. Atbildīgais par šo aktivitāti ir Somijas partneris (vadošais partneris). - Sadarbības veicināšanas aktivitātes Aktivitāte paredzēta ieviest sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU), ar mērķi paaugstināt kapacitāti jaunu produktu un internacionalizācijas attīstībā. - Publicitāte un informācijas izplatīšanas nodrošināšana Projekta ietvaros tiks nodrošināta publicitāte - sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem, nodrošinot visas programmā prasītās publicitātes un vizuālās identitātes pasākumus, plānojot pasākumus un rakstus gan mājas lapā, gan maksas avīzēs par projekta ieviešanu, kā arī izveidojot reprezentācijas materiālus. Projekta teritorijas un konkrētas aktivitātes: Lielupes sateces baseina pastiprināta nitrātu piesārņojuma sensitīvā teritorija, kas atrodas Jelgavas un Tērvetes novados. Konkrētie novadi izvēlēti, jo Dobeles, Bērzes, Krimūnu, Penkules, Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Glūdas, Bēnes, Vilces, Svētes, Platones, Lielplatones, Elejas, Jaunsvirlaukas, Vircavas, Sesavas, Viesturu, Svitenes pagastu teritorijās, kuras ir plašas intensīvās lauksaimniecības zonas, bieži novērojams pazemes ūdeņu virsējo slāņu piesārņojums ar slāpekļa savienojumiem un augu aizsardzības līdzekļiem. Minētajās teritorijās tiks īstenots: 1) Esošās situācijas apzināšana un zonu inventarizācija Jelgavas un Tērvetes novados, 2) Pilotaktivitāšu ieviešana definētajās pašvaldībās vides piesārņojuma mazināšanai, 3) inovatīvs pētījums par grāvju ekosistēmu nitrātu jutīgajās teritorijās, 4) Konkurss LLU studentiem par inovatīviem risinājumiem, lauku drenāžas un infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā, 5) Izglītojoši semināri pašvaldību darbiniekiem par inovatīviem risinājumiem meliorēšanā un infiltrācijas sistēmu izbūvē un renovācijā, 6) Informatīvo materiālu sagatavošana un apkopošana labās prakses pārņemšanai, pieredzes apmaiņa. |
| 6. | Īss projekta ietvaros sasniedzamo rezultātu apraksts (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | Projekta rezultāti: - Izveidotas investīciju pilotprojektu demo interneta vietnes - Veidotas vietējās inovācijas un rīcības grupas - Sagatavotas nodarbības apmācībām meliorācijas sistēmu uzturēšanā, - Paaugstināta izpratne lauksaimniekiem, konsultantiem un pašvaldībām par ūdens novades sistēmām un pieejām, lai integrētu lauku meliorācijas pasākumus teritorijas attīstības plānošanā - Īstenota meliorācijas inventarizācija un datubāzes izveidošana pašvaldību darbam Kā arī tiks veidots: - Starptautiskais tīkls informācijas, zināšanu un pieredzes apmaiņā plānošanas praktiskai piemērošanai un mērķauditorijas pasākumiem jaunajās Lauku attīstības programmās - Kontroles rīki zemes īpašniekiem, lai pārbaudītu ieviesto pasākumu priekšrocības un ieguvumus - "Biznesa plāns", lai aktivizētu zemju īpašniekus, melioratoru apvienības un citas līdzvērtīgas vietējās grupas visaptverošas ūdens apsaimniekošanas ieviešanai - Atbilstošas rekomendācijas valsts pārvaldei meliorācijas sistēmu uzturēšanai un attīstībai - Atjaunotas un savienotas datu bāzes (piemēram WikiSCIEN, valsts meliorācijas kartes u.c.) |
| 7. | Projekta idejas iesniedzēja ieguvums īstenojot projektu (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Īstenojot projektu, Zemgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijas attīstības plānotājiem būs iespēja paaugstināt savu kapacitāti. Uzlabota reģiona mērogā tehnisko risinājumu izstrāde, lai reglamentētu meliorāciju un ūdens novadīšanu pašvaldību un zemnieku saimniecību teritorijās. |
| 8. | Projekta idejas iesniedzēja funkcija, kas tiek nodrošināta, īstenojot projektu | Saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 16.1 pantu plānošanas reģioni veic attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, koordinē un veicina plānošanas reģiona attīstības pasākumu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu. Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā un Rīcības plānā nospraustos mērķus zemes un ūdens apsaimniekošanā. |
| 9. | Projekta ietvaros plānotā sadarbība/projekta partneri un to loma | Vadošais partneris: Loviisa, Somija Projekta partneri: - ProAgria , Lauku meliorācijas asociācija, LUKE, Loviisa, Somija - Zemgales Plānošanas reģions, Zemnieku Saeima, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvija - Östragötland apgabala administrācija, Lauksaimniecības un vides institūts (JTI), Vreta Klustern, Zviedrija |
| 10. | Finansējuma avots (fonds) | Centrālās Baltijas jūras reģiona programma 2014–2020 |
| 11. | Projekta kopējais indikatīvais finansējums (EUR), no tā: | 2 000 000 EUR |
|  | Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļa projektā (EUR), no tā: | 400 000 EUR |
|  | Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 340 000 EUR (85%) |
|  | Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) |  |
|  | No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums (EUR) | 60 000 EUR (15%) |
|  | No valsts budžeta nepieciešamā dotācija projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai (EUR) | 60 000 EUR |
| 12. | Indikatīvais projekta īstenošanas laiks (no - līdz) | 01.05.2015 – 30.04.2018. |
| 13. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Projekta rezultātu uzturēšana (www.zemgale.lv - uzrādītas meliorētās teritorijas) tiks nodrošināta no Zemgales plānošanas reģiona budžeta līdzekļiem. |

Izpilddirektors 		(personīgais paraksts) 			V. VEIPS

Noraksts pareizs:

Administrācijas vadītāja 		S. OZOLA

06.02.2015., Jelgavā