NORAKSTS

Pielikums

ZPRAP 20.01.2015. lēmumam

Nr.99., prot. Nr.19.

Projekta idejas izklāsts

Projekta nosaukums: 		Baltic Energy Areas – A Planning Perspective

Baltijas enerģētikas teritorijas – plānošanas perspektīvas

Programmas prioritāte:		Dabas resursu efektīva vadība

Programmas specifiskais mērķis:  	Atjaunojamie energoresursi

Projekta ilgums:			36 mēneši

Projekta vadošais partneris:	Meklenburgas RietumPomerānijas reģions (Vācija)

Iespējamais projekta budžets:	2-3 miljoni EUR

Iespējamais ZPR budžets:		100 - 250 tūkstoši EUR

Projekta aktivitātes:

| 1. | Atjaunojamo energoresursu telpisko izaicinājumu analīze – kādi ir svarīgākie izaicinājumi, kādi telpiskās plānošanas rīki, risinājumi un vadības instrumenti jau eksistē BJR. |
| --- | --- |
|  | Degradētās teritorijas, kultūrvēsturiskas ainavas u.c – kādus telpiskās plānošanas risinājumus izvēlēties. |
|  | Konflikts starp Natura 2000 teritorijām un atjaunojamo energoresursu ieguvi. |
|  | Vizualizācija kā telpiskās plānošanas rīks. |
|  | Telpiski integrētās pieejas, tajā skaitā ilgtspējīgas biznesa teritorijas. |
| 2. | Balstoties uz analīzi, rekomendāciju izstrāde attīstībai un jaunu vadības instrumentu testēšanai un ieviešanai. |
| 3. | Informatīva komunikācija ar VASAB un BASREC organizācijām. |
| 4. | Iedzīvotāju finansiālās līdzdalības analīze. |
|  | Veidi, kā sasniegt iedzīvotāju piekrišanu. |
|  | Modeļi, lai ieviestu finansiālo līdzdalību. |
| 5. | Vietēju un reģionālu pilotaktivitāšu ieviešana. |
|  | Vietēju un reģionālu enerģētikas plānu izstrāde. |

Projekta rezultāti:

| 1. | Jauni risinājumi telpiskajā plānošanā paplašinoties atjaunojamo energoresursu pielietojumam Baltijas jūras reģionā. |
| --- | --- |
| 2. | Atjaunojamo energoresursu ražōšanas un lietošanas palielināšanās reģionā. |
| 3. | Mērķa grupu institucionālās kapacitātes paaugstināšana. |
| 4. | Reģiona Enerģētikas Rīcības plāna tālāka integrācija Reģiona Attīstības programmā. |
| 5. | Pašvaldību, iedzīvotāju un citu ieinteresēto pušu aktīvāka iesaiste atjaunojamo energoresursu plānošanā un projektos. |

Izpilddirektors 		(personīgais paraksts) 			V. VEIPS

(zīmogs)

Noraksts pareizs:

Administrācijas vadītāja 		S. OZOLA

23.01.2015., Jelgavā