Pielikums

ZPRAP 16.09.2025., Lēmumam Nr.18., prot Nr. 3.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienības, padotības iestādes, plānošanas reģiona un kapitālsabiedrības**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK, **nosaukums** | Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļa  Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums latviešu un angļu valodā**, ja projekta valoda būs angļu valoda | **COMMUNERGY – Sadarbības atbalsta pasākumi atjaunojamās enerģijas kopienām mērķreģionos**  COMMUNERGY -– Collaborative Support Services for Renewable Energy Communities in Emerging Regions |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Notiek projekta izstrāde |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | **LIFE-2025-CET** programma  Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2025.gada 23.septembris  https://cinea.ec.europa.eu/life-calls-proposals-2025\_en |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (mērķis, mērķa grupa, darbības un pasākumi, kas paredzēti projekta mērķa un mērķgrupas sasniegšanai) | **COMMUNERGY piedāvā lauku reģioniem, adaptīvu pakalpojumu sniegšanas modeli, lai atbalstītu enerģijas kopienas tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams.**  COMMUNERGY pamatā ir modulāras, mobilas un koplietojamas atbalsta sistēmas izveide, kas apvieno:   * **Enerģijas kopienu mobile punktu izveidi (mikroautaobus):** ceļojošu multidisciplināru ekspertu (tehnisko, juridisko, finanšu) komandu, kas sniedz klātienes konsultācijas, problēmu risināšanu un projektu klīnikas attālos vai nepietiekami nodrošinātos reģionos. * **savstarpējās sadarbības inkubācijas:** agrīnās stadijas kopienu sasaistīšanu ar pieredzējušām kopienām, lai veicinātu apmaiņu, mentoringu un praktisku paraugu un dokumentācijas koplietošanu. * **mikro-akseleratora rīku komplektu:** atlasītus un pārstrādātus resursus no esošām ES iniciatīvām, kas organizēti četros tematiskajos ceļvežos – (1) saules PV un uzglabāšana, (2) apkure/dzesēšana, (3) renovācija un (4) iedzīvotāju elastības pakalpojumi – nodrošinot praktiskas vadlīnijas projektu attīstībai. * **iekļautos nepārtrauktības plānus:** pašvaldību un kooperatīvu formālas saistības integrēt šos pakalpojumus pēc projekta, tostarp ar savstarpējas saprašanās memorandiem (MOU), kapacitātes nodošanu un finansējuma saskaņošanu ar vietējām un reģionālajām stratēģijām.   Šis integrētais modelis nodrošina, ka kopienas ne tikai uzsāk projektus, bet arī veido ilgtermiņa noturību un autonomiju, pārvaldot savu enerģētisko nākotni. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | Projekta laikā ir plānots sasniegt šādus rādītājus:   * ieviesti/izstrādāti pakalpojumi energokopienām - 15gab. (piem., energoauditi, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde, konsultācijas, iepirkumu dokumentācijas sagatvošana u.tml.); * sniegts atbalsts 5 energokopienām; * izveidotas 1-2 jaunas energokopienas; * piesaistīti 30 – 60 jauni energokopienu dalībnieki; * 50 iesaistītās puses (piem., ēku vecākie, energopārvaldnieki, pašvaldības darbinieki) ar paaugstinātām zināšanām * plānotais AER pieaugums 0,05 GWh/gadā * plānotais primāro energoresursu samazinājums – 0,06 GWh/gadā * plānotais CO2 samazinājums – 9,6 t CO2ekv./gadā * plānotais investīciju apjoms – 50 tūkst. EUR |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām u.tml.), t.sk.:   * **kā plānotie projekta rezultāti tiks izmantoti (varēs tikt izmantoti) vai sekmēs nozares politikas ieviešanu,** * **citu institūciju informācija par atbalstu projekta īstenošanai** (norāda informāciju par konsultācijām (rakstiski, telefoniski, klātienē, attālināti) ar saistīto nozaru ministriju, kuru kompetence attiecas uz projekta jomu, pārstāvjiem (pievienojot to kontaktinformāciju) par projekta idejas nepieciešamību/aktualitāti un projekta rezultātu pielietojamību, norādot saņemto nozaru ministriju viedokli vai projekta idejai pievienojot saistīto nozaru ministriju atbalsta vēstuli/atzinumu) | **Projekts atbilst šādiem attīstības plānošanas dokumentiem:**   * Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Programmas 2021-2027, 5.prioritātei “Klimata pārmaiņas, vide un aprites ekonomika” rīcībām 5.1.2., 5.1.4. un 5.1.6. * Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritātei “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” prioritātes mērķa “Dzīves vides kvalitātes uzlabošana līdzsvarotai reģionu attīstībai” rīcības virzienam “Daba un vide – “Zaļais kurss””. * Vides politikas pamatnostādņu 2. rīcības virzienam “Samazināt SEG emisijas visos tautsaimniecības sektoros’ un 9.rīcības virzienam “Samazināt gaisu piesārņojošo vielu emisijas enerģijas ražošanas sektorā”. * Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plānā 2021-2030 rīcībpolitikai 3.1.3. “Elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un izmantošana”.   Projekts atbilst ES zaļā kursa jaunajai industriālajai stratēģijai un VASAB stratēģiskajam dokumentam “Teritoriālās attīstības BJR ilgtermiņa perspektīvas”. |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | **Projekta rezultātā Zemgales plānošanas reģions:**  Uzlabos Zemgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbinieku, energopārvaldnieku un zaļās enerģijas jomā iesaistīto uzņēmēju informētību par energokopienām.  Ieviestais projekts palīdzēs ar konkrētiem piemēriem jauno plānošanas dokumentu izstrādē.  Stiprinās sadarbību ar Eiropas valstu reģioniem minētajā jomā, izveidojot sadarbības tīklu un pārņemot labās prakses piemērus. |
| 9. | **Projekta idejas sasaiste (t.sk., demarkācija, papildinātība) ar citiem uzsāktajiem vai īstenotiem projektiem attiecīgajā sfērā** (īss apraksts par to, kā piedāvātais projekts atšķiras vai papildina citus uzsāktos/īstenotos projektus) | Projekta īstenošanas rezultātā Zemgales plānošanas reģions īstenotu attīstības programmas 2021-2027, **5.prioritātes** “Klimata pārmaiņas, vide un aprites ekonomika”  **rīcības virziena 5.1.** **Energoefektivitātes veicināšana, atjaunojamie energoresursi**  **rīcības**  **5.1.2.** Viedās energopārvaldības ieviešana, attālināti regulējamas un kontrolējamas komunikācijas, automatizācijas sistēmas. Energopārvaldības sistēmu ieviešana, digitalizācija, ēku energosertifikācija  **5.1.4.** AER saražotās enerģijas īpatsvara palielināšana reģionā  **5.1.6.** Iedzīvotāju izglītošana un izpratnes veicināšana par enerģijas efektīvu izmantošanu un citām videi draudzīgām un ilgtspējīgām iespējām, kā arī to, kā samazināt katra indivīda ietekmi uz vidi. |
| 10. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Zemgales plānošanas reģions nodrošinās Reģionālās attīstības likumā noteikto funkciju: Izstrādāt un īstenot projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.  Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā nospraustos mērķus.  Projekta ietvaros tiks nodrošināta ZPR un pašvaldību iesaistīto jomu speciālistu informatīvais redzesloks un pieredze.  Projekta ietvaros tiks attīstīta sadarbība ar uzņēmējiem, ar zaļās enerģijas biznesa sektoru.  Projekts tiks īstenots esošās kapacitātes ietvaros, vienlaikus stiprinot ZPR darbinieku kapacitāti klimatneitralitātes un energoefektivitātes jautājumos. |
| 11. | Projekta ietvaros **plānotā sadarbība** (norādīt informāciju, vai projekta idejas iesniedzējs ir vadošais vai sadarbības partneris projekta īstenošanā)/**projekta partneri** un to loma | S317 Consulting (Portugāle) – vadošais partneris  DECO (Portugāle)  Zemgales plānošanas reģions (Latvija)  EKODOMA SIA (Latvija)  SEEA (Īrija)  RNAE (Īrija) |
| 12. | **Finansējuma avots** (fonds) | **LIFE-2025-CET** programma |
| 13. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | 1 600 000 |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļas kopsumma projektā** (EUR), no tā: | 143 000 |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 135 850 |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 7 150 |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 7 150 |
| No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 7 150 |
| 14. | Indikatīvais projekta **īstenošanas laiks** (no - līdz) | 2026.gada aprīlis – 2028.gada marts |
| 15. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Papildus izmaksas projekta rezultātu uzturēšanai nav nepieciešamas. |
| 16. | **Projekta aktualitāte citiem plānošanas reģioniem** (norāda informāciju, kā projekta izstrādes laikā tika iesaistīti citi plānošanas reģioni (piemēram, informēti par plānoto projektu, iesaistīti kopīgā darba grupā u.tml.) un vai tie plāno vai neplāno izmantot projekta rezultātus savā reģionā) | Projektā risināmie jautājumi ir vienlīdz nozīmīgi visiem plānošanas reģioniem. Projekta gaitā tiks nodrošināta to informēšana par projektu gan uzaicinot kopīgos semināros, gan aktivitātēs. Pēc projekta citi plānošanas reģioni tiks informēti par sasniegtajiem rezultātiem līdzīgi, kā visa sabiedrība. |

ZPR izpilddirektors V. VEIPS