Pielikums

ZPRAP 16.12.2025. lēmumam Nr.29., Prot. Nr.5.

**Projekta idejas veidlapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Ministrijas struktūrvienības, padotības iestādes, plānošanas reģiona un kapitālsabiedrības**, kas iesniedz projekta ideju izskatīšanai IPIK, **nosaukums** | Zemgales plānošanas reģions |
| 2. | **Projekta** **nosaukums latviešu un angļu valodā**, ja projekta valoda būs angļu valoda | **ProtectTrees4Nature** (Dabas mantojuma, tai skaitā koku un parku aizsardzības un saglabāšanas veicināšana) |
| 3. | **Projekta statuss uz idejas iesniegšanas brīdi** (piemēram, uzsākta projekta izstrāde, izstrādāts tehniskais projekts, projekts sagatavots iesniegšanai otrajā atlases kārtā) | Uzsākta projekta izstrāde |
| 4. | **Programmas**/aktivitātes, kurā plānots pieteikt projektu, **pilns nosaukums latviešu un angļu valoda (ja attiecināms)**  Datumi, no kura **līdz kuram** projektus var iesniegt programmā, **saite uz programmas tīmekļa vietni**, kur norādīti programmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi | * Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programma 2021.-2027.gadam/ Interreg VI-A Latvia–Lithuania Programme 2021–2027 * Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2026.gada 19.janvāris * 2. prioritāte “Zaļa, noturīga un ilgtspējīga attīstība”   <https://latlit.eu/3rd-call-is-now-opened-for-project-proposals/> |
| 5. | Īss projekta ietvaros **plānoto darbību apraksts** (mērķis, mērķa grupa, darbības un pasākumi, kas paredzēti projekta mērķa un mērķgrupas sasniegšanai) | Kurzemei, Zemgalei un Ziemeļlietuvai ir kopīgas grūtības saglabāt dabas mantojumu – kokus, alejas un parkus. Lai gan šie objekti ir būtiski klimata regulēšanai un bioloģiskajai daudzveidībai, tos arvien vairāk apdraud urbanizācija, klimata pārmaiņas, nepietiekama kopšana un sabiedrības izpratnes trūkums. Šo dabas vērtību aizsardzība ir kritiski svarīga gan videi, gan sabiedrības labklājībai.  **Mērķis:** Stiprināt dabas mantojuma objektu (dižkoku, koka aleju, parku) aizsardzību un apsaimniekošanu Latvijā un Lietuvā, veicot to stāvokļa izpēti un sagatavojot zinātniski pamatotus apsaimniekošanas plānus.  **Mērķa grupa:** Dabas aizsardzības speciālisti, pašvaldības, vietējā sabiedrība.  **Galvenās aktivitātes:**  1. Izpēte: Zinātniskie pētījumi un monitorings par koku un parku stāvokli Kurzemē, Zemgalē un Ziemeļlietuvā.  2. Plānošana: Apsaimniekošanas plānu un rekomendāciju izstrāde parkiem un kokiem, lai tos sagatavotu klimata pārmaiņām.  3. Praktiskie darbi: Koku un parku sakopšanas un uzturēšanas darbi izvēlētajās pilot teritorijās.  4. Izglītošana: 3 apmācības Zemgalē, pieredzes apmaiņas vizītes (uz Lietuvu, Kurzemi un ES valsti), lekcijas speciālistiem, informatīvie stendi un video materiāli.  5. Komunikācija: Noslēguma konference un rokasgrāmatas izveide. |
| 6. | Īss projekta ietvaros **sasniedzamo rezultātu apraksts** (iekārtas, būves, infrastruktūra, rokasgrāmatas, filmas, pētniecības darbi u.tml.) | **Projekta rezultāti:**  1. Veikts zinātniskais pētījums un sagatavoti monitoringa ziņojumi par dabas mantojuma objektiem.  2. Izstrādāti apsaimniekošanas plāni kokiem un parkiem, kuru stāvoklis pēdējos gados pasliktinājies.  3. Īstenoti praktiski sakopšanas darbi pilot teritorijās.  4. Sagatavota rokasgrāmata (LV/LT valodās) par koku apsaimniekošanu.  5. Noorganizēta konference Latvijā vai Lietuvā par dabas mantojuma objektu apsaimniekošanu un novērošanu, pielāgošanos klimatam un nākotnes apdraudējumiem.  6. Noorganizēti 2 pasākumi vietējai sabiedrībai Latvijā un Lietuvā par dabas mantojuma objektu vērtību, uzturēšanu un to apsaimniekošanas un aizsardzības nozīmi.  7. Noorganizētas 3 apmācības Zemgalē  8. Noorganizēti pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvu un Kurzemi,  9. Izveidoti informatīvi video un rīkoti sabiedrības informēšanas pasākumi. |
| 7. | **Projekta sasaiste ar nozares politikas plānošanas dokumentiem un nozares politikas ieviešanu** (atsauces uz politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajiem aktiem, vadlīnijām u.tml.), t.sk.:   * **kā plānotie projekta rezultāti tiks izmantoti (varēs tikt izmantoti) vai sekmēs nozares politikas ieviešanu,** * **citu institūciju informācija par atbalstu projekta īstenošanai** (norāda informāciju par konsultācijām (rakstiski, telefoniski, klātienē, attālināti) ar saistīto nozaru ministriju, kuru kompetence attiecas uz projekta jomu, pārstāvjiem (pievienojot to kontaktinformāciju) par projekta idejas nepieciešamību/aktualitāti un projekta rezultātu pielietojamību, norādot saņemto nozaru ministriju viedokli vai projekta idejai pievienojot saistīto nozaru ministriju atbalsta vēstuli/atzinumu) | **Projekts atbilst šādiem attīstības plānošanas dokumentiem un** **sekmēs nozares politikas ieviešanu:**   * Zemgales plānošanas reģiona Attīstības Programmas 2021-2027 5.prioritātes “Klimata pārmaiņas, vide un aprites ekonomika” rīcības virziena 5.2. “Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, zaļās infrastruktūras veidošana” rīcībai 5.2.3., kā arī rīcības virziena 5.3. “Pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana” rīcībai 5.3.7. * Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritātes “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” rīcības virzienam “Daba un vide – “Zaļais kurss””, sasniedzot klimatneitralitāti un uzlabojot vides kvalitāti.   Rezultāti veicinās ES Zaļā kursa un bioloģiskās daudzveidības stratēģijas ieviešanu, nodrošinot ilgtspējīgu dabas resursu pārvaldību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.  Izstrādātie apsaimniekošanas plāni un rokasgrāmatas kalpos kā ilgtermiņa vadlīnijas teritoriju apsaimniekotājiem. Apmācītie speciālisti turpinās pielietot gūtās zināšanas ikdienas darbā. |
| 8. | **Projekta idejas iesniedzēja** **ieguvums** **īstenojot projektu** (pamatojumu plānotajām darbībām, iegūstamās zināšanas, tehniskais nodrošinājums u.tml.) | Projekta rezultātā tiks iegūti uz datiem un zinātni balstīti dabas apsaimniekošanas risinājumi, uzlabota veco koku vitalitāte un nodrošināta bioloģiskās daudzveidības ilgtermiņa saglabāšana. Paaugstināta darbinieku un speciālistu kapacitāte un zināšanas par parku, aleju un koku kopšanu. |
| 9. | **Projekta idejas iesniedzēja funkcija**, kas tiek nodrošināta, **un kapacitāte,** īstenojot projektu | Zemgales plānošanas reģions nodrošinās Reģionālās attīstības likumā noteikto funkciju: Izstrādāt un īstenot projektus reģionālās attīstības atbalsta pasākumu ietvaros.  Projektā plānotās aktivitātes palīdzēs sasniegt Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmā nospraustos mērķus. |
| 10. | Projekta ietvaros **plānotā sadarbība** (norādīt informāciju, vai projekta idejas iesniedzējs ir vadošais vai sadarbības partneris projekta īstenošanā)/**projekta partneri** un to loma | Lietuvas partneri:  1. Aukštaitijas aizsargājamo teritoriju direkcija  2. Vītauta Dižā universitāte (Vytautas Magnus university)  3. Žemaitijas nacionālā parka direkcija  Latvijas partneri:  4. Kurzemes plānošanas reģions  5. Zemgales plānošanas reģions  6. Jelgavas novada pašvaldība  7. AS "Latvijas valsts meži" |
| 11. | **Finansējuma avots** (fonds) | Interreg VI-A Latvijas–Lietuvas programmas 2021.–2027. gadam gadam |
| 12. | Projekta **kopējais** indikatīvais **finansējums (EUR)** (programmas līdzfinansējums plus pašu līdzfinansējuma daļa), no tā: | ~850 000 EUR |
| **Projekta idejas iesniedzēja budžeta daļas kopsumma projektā** (EUR), no tā: | 150 000,00 |
| Programmas līdzfinansējuma daļa (EUR) | 120 000,00 |
| Pašu līdzfinansējuma daļa (EUR) | 30 000,00 |
| **No pašu līdzfinansējuma daļas nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums** (EUR) | 30 000,00 |
| No valsts budžeta nepieciešamā **dotācija projekta priekšfinansējuma** nodrošināšanai (EUR) | 150 000,00 |
| 13. | Indikatīvais projekta **īstenošanas laiks** (no - līdz) | 01.06.2026 – 31.05.2028 (24 mēneši) |
| 14. | Projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšana (vai un cik liels finansējums būs nepieciešams projekta rezultātu uzturēšanai, t.i. uzturēšanas izdevumi un to finansēšanas avots) | Papildus izmaksas projekta rezultātu uzturēšana neprasa. |
| 15 | **Projekta aktualitāte citiem plānošanas reģioniem** (norāda informāciju, kā projekta izstrādes laikā tika iesaistīti citi plānošanas reģioni (piemēram, informēti par plānoto projektu, iesaistīti kopīgā darba grupā u.tml.) un vai tie plāno vai neplāno izmantot projekta rezultātus savā reģionā) | Citi plānošanas reģioni tiks informēti par šāda projekta koncepta izstrādi, partnerību, tiks sniegts īss projekta apraksts.  Projektam noslēdzoties informācija par projektu būs publiska un pārējiem plānošanas reģioniem tiks nodrošināta piekļuve pie projekta secinājumiem un rezultātiem, ko tie varēs izmantot savos reģionos.  Projekta rezultāti (rokasgrāmata, metodes) būs pielietojami visā Latvijā un Lietuvā līdzīgu dabas objektu apsaimniekošanā. Plānota pieredzes apmaiņa starp Kurzemi un Zemgali. |

ZPR izpilddirektors V. VEIPS